# Product Backlog MediFlow

Agente Autónomo para Triaje, Extracción y Enrutamiento de Documentos Clínicos Hackathon ONE G10 - Grupo 13

Product Owner: Cristian Ríos Última actualización: Semana 1

## 1.1 Equipo del proyecto

| Área | Integrante(s) |
| --- | --- |
| Product Owner | Cristian Ríos |
| QA Tester | Vanessa María, Juan José |
| IA / Extracción | Rodrigo Mendoza |
| Orquestación / Agente | Ibrahim, Anghelo, Bu_corp |
| Backend / API | Juanma Ríos, Valentín Martínez |
| OCI / Infraestructura | Vinicio Chavarría, Víctor Marín |
| Frontend / Diseño | Raúl Landini, Cristian Ríos |

## 1. Visión del producto

MediFlow es un agente autónomo que recibe documentos clínicos y administrativos en múltiples formatos, los clasifica, extrae datos esenciales con alta precisión y los enruta automáticamente al destino correcto, reduciendo tiempos de atención y errores humanos en hospitales, laboratorios y aseguradoras de salud.

Objetivo del MVP: procesar documentos clínicos de extremo a extremo (ingesta → clasificación → extracción → decisión de enrutamiento → almacenamiento), con manejo seguro de casos urgentes y ambiguos mediante revisión humana.

## 2. Épicas

| ID | Épica | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E1 | Ingesta de documentos | Recepción y normalización de documentos en distintos formatos |
| E2 | Clasificación inteligente | Identificación automática del tipo de documento clínico |
| E3 | Extracción de datos clínicos | Extracción estructurada y validada de entidades clave |
| E4 | Motor de decisión y enrutamiento | Lógica condicional de negocio para enrutar según confianza y urgencia |
| E5 | Almacenamiento e infraestructura | Persistencia en OCI Object Storage |
| E6 | Interfaz y visualización | Pantallas de triaje y auditoría humana |
| E7 | Documentación y demo | Evidencia técnica y de negocio del proyecto |

## 3. Backlog priorizado (formato MoSCoW)

### Must Have (MVP obligatorio)

| ID | Épica | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Estimación | Sprint | Área responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | E1 | Como sistema, quiero recibir documentos clínicos en PDF, imagen o texto, para iniciar el triaje automatizado. | • Acepta los 3 formatos del reto. • Retorna error claro si el formato no es soportado. • El documento se guarda en /recibidos antes de procesar. | 3 pts | Semana 1 | Backend / API |
| HU-02 | E2 | Como sistema, quiero clasificar automáticamente el tipo de documento clínico, para aplicar la lógica de extracción correcta. | • Usa LLM multimodal (Gemini/OpenAI/Claude). • Devuelve score de confianza de clasificación. • Score bajo → marca para revisión humana. | 5 pts | Semana 1-2 | IA / Extracción, Orquestación |
| HU-03 | E3 | Como sistema, quiero extraer los datos clínicos esenciales del documento, para estructurarlos y poder enrutarlos. | • Extrae paciente, médico, diagnóstico, CIE-10, medicamentos, urgencia. • Valida con Pydantic. • Datos faltantes obligatorios → marca como ambiguo. | 8 pts | Semana 2 | IA / Extracción |
| HU-04 | E4 | Como sistema, quiero calcular un score de confianza general de la extracción, para decidir si el proceso puede ser automático. | • Score combinado entre 0 y 1. • Refleja tanto clasificación como extracción. | 5 pts | Semana 2 | IA / Extracción, Orquestación |
| HU-05 | E4 | Como sistema, quiero enrutar el documento al destino correcto según confianza y urgencia, para acelerar la atención sin perder seguridad. | • Aplica tabla de umbrales (ver sección 5). • Urgencia médica prevalece sobre score de confianza. • Genera alerta inmediata si es urgente. | 8 pts | Semana 2-3 | Orquestación / Agente |
| HU-06 | E5 | Como sistema, quiero persistir los documentos y decisiones en OCI Object Storage, para mantener trazabilidad. | • Buckets segregados: /recibidos, /procesados, /auditoria_humana. • Usa exclusivamente capa Always Free. | 3 pts | Semana 2-3 | OCI / Infraestructura |
| HU-07 | E7 | Como equipo, quiero demostrar 3 escenarios de prueba (rutinario, urgente, ambiguo), para validar el funcionamiento del MVP. | • Los 3 casos documentados y ejecutados con éxito. • Resultados coherentes con lo esperado. | 3 pts | Semana 3 | QA Tester |
| HU-08 | E7 | Como equipo, quiero un README completo con arquitectura y diagrama de flujo, para que el proyecto sea comprensible y evaluable. | • Incluye instrucciones de ejecución. • Incluye diagrama del flujo del agente. • Commits bien documentados en el repo. | 3 pts | Semana 4 | Product Owner, todo el equipo |

### Should Have (alto valor, no bloqueante)

| ID | Épica | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Estimación | Sprint | Área responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-09 | E6 | Como usuario del hospital, quiero una interfaz simple de triaje, para enviar documentos sin usar la API directamente. | • Pantalla en Streamlit o Gradio. • Permite subir documento y ver resultado. | 5 pts | Semana 3-4 | Frontend / Diseño |
| HU-10 | E6 | Como auditor clínico, quiero un panel donde ver los documentos derivados a revisión humana, para aprobar o rechazar la extracción. | • Lista documentos en /auditoria_humana. • Permite aprobar/rechazar con un clic. | 5 pts | Semana 4 | Frontend / Diseño, Backend / API |

### Could Have (diferenciales, si sobra tiempo)

| ID | Épica | Historia de usuario | Criterios de aceptación | Estimación | Sprint | Área responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-11 | E5 | Como equipo, quiero desplegar la aplicación en una instancia de OCI Compute, para tener acceso público a la demo. | • VM Always Free. • Aplicación accesible por URL pública. | 5 pts | Semana 4-5 | OCI / Infraestructura |
| HU-12 | E2 | Como sistema, quiero leer recetas manuscritas mediante OCR, para ampliar los formatos soportados. | • Reconoce texto manuscrito con precisión razonable. | 8 pts | Semana 5 | IA / Extracción |
| HU-13 | E4 | Como gestor hospitalario, quiero configurar reglas de triaje personalizadas, para adaptar el sistema sin tocar código. | • Interfaz o archivo de configuración editable. | 8 pts | Semana 5 | Orquestación / Agente, Frontend / Diseño |
| HU-14 | E6 | Como equipo de guardia, quiero recibir alertas en tiempo real por Slack o email, para reaccionar más rápido a urgencias. | • Workflow n8n dispara notificación automática. | 3 pts | Semana 5 | Backend / API |

### Won't Have (fuera de alcance esta iteración)

- Integración con sistemas hospitalarios reales (HIS/EHR) de terceros

- Autenticación y roles de usuario multi-hospital

- Soporte multi-idioma más allá de español/portugués

## 4. Definición de "Terminado" (Definition of Done)

Una historia se considera completa cuando:

- El código está integrado en la rama principal sin romper funcionalidad existente

- Cumple los criterios de aceptación descritos

- Fue probada con al menos un caso real de los documentos de prueba

- Está documentada en el README correspondiente

- Fue revisada o validada por el Product Owner antes del Sprint Demo

## 5. Reglas de negocio — Umbrales de confianza

| Score de confianza | Acción |
| --- | --- |
| ≥ 0.85 | Enrutamiento automático directo |
| 0.60 – 0.84 | Enrutamiento automático + marca de revisión recomendada (no bloqueante) |
| < 0.60 | Bloqueo obligatorio → /auditoria_humana |
| Cualquier score, con indicio de urgencia médica | Alerta inmediata a Cola de Emergencia, independiente del score |

## 6. Roadmap por sprint (resumen)

| Semana | Enfoque | Historias objetivo |
| --- | --- | --- |
| Semana 1 | Fundación y definición | HU-01, inicio HU-02 |
| Semana 2 | Núcleo técnico | HU-02, HU-03, HU-04, inicio HU-05/HU-06 |
| Semana 3 | Integración y pruebas | HU-05, HU-06, HU-07, inicio HU-09 |
| Semana 4 | Refinamiento y documentación | HU-08, HU-09, HU-10, inicio diferenciales |
| Semana 5 | Cierre y entrega | Diferenciales pendientes, video demo, entregables finales |

## 7. Riesgos identificados

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Baja precisión del LLM en documentos con letra manuscrita | Alto | Priorizar casos de texto/PDF digital en el MVP; OCR queda como diferencial |
| Retraso en integración con OCI Object Storage | Medio | Empezar la configuración de buckets desde la Semana 1, en paralelo al desarrollo del pipeline |
| Ambigüedad en la definición de "urgencia médica" | Alto | Reglas de negocio definidas y documentadas desde el inicio (ver sección 5) |
| Dispersión del equipo hacia diferenciales antes de cerrar el MVP | Alto | El Product Owner bloquea cualquier trabajo en Could Have hasta que todo Must Have esté validado |